ПРОЕКТ

Муниципальное образование «Валдгеймское сельское поселение»

Биробиджанского муниципального района

Еврейской автономной области

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

\_\_\_\_\_\_\_\_ № 74

с. Валдгейм

Об утверждении муниципальной программы «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования «Валдгеймское сельское поселение» на 2018-2021 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского поселения, постановлением администрации Валдгеймского сельского поселения от 21.04.2015 года № 26 « Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ администрации Валдгеймского сельского поселения, их формирования и реализации», администрация сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования «Валдгеймское сельское поселение» на 2018-2021 годы».

2. Установить, что расходные обязательства Валдгеймского сельского поселения, возникающие в результате принятия настоящего постановления, исполняются Валдгеймским сельским поселением самостоятельно за счет средств бюджета сельского поселения в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусматриваемого в установленном порядке на соответствующий финансовый год и плановый период главному распорядителю средств бюджета поселения - Администрации Валдгеймского сельского поселения на реализацию мероприятий муниципальной программы.

3. Установить, что в ходе реализации муниципальной программы «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования «Валдгеймское сельское поселение» на 2018-2021 годы» ежегодной корректировке подлежат мероприятия и объемы их финансирования с учетом возможностей средств бюджета поселения.

4. Признать утратившим силу- постановление администрации сельского поселения от 10.11.2018 № 80 ««Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования «Валдгеймское сельское поселение» на 2017-2020 годы».

5. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.

6. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального опубликования.

7. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации

сельского поселения В.А.Брусиловский

Готовил:

Заместитель главы администрации О.В.Жабина

СОГЛАСОВАНО:

Начальник отдела бюджетного учета и

отчетности, главный бухгалтер Е.С.Гордеева

Консультант, юрист Т.Н.Белогурова

Приложение № 1

к постановлению администрации

сельского поселения от \_\_\_\_\_\_\_\_\_ № 74

1. Паспорт

муниципальной программы «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования «Валдгеймское сельское поселение» на 2018-2021 годы»

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы  | «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования «Валдгеймское сельское поселение» на 2018-2021 годы» |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы  | Администрация Валдгеймского сельского поселения Биробиджанского муниципального района Еврейской автономной области |
| Соисполнители муниципальной программы  |  - отсутствуют |
| Участники муниципальной программы  |  Администрация Валдгеймского сельского поселения Биробиджанского муниципального района Еврейской автономной области |
| Структура муниципальной программы  | Муниципальная программа «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования «Валдгеймское сельское поселение» на 2018-2021 годы» |
| Цели муниципальной программы  | Развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры. |
| Задачи муниципальной программы  | - поддержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на уровне, соответствующем категории дороги; -сохранение протяженности соответствующих нормативным требованиям автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения и монтажа новых линий освещения на них. |
| Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы  | - Увеличение протяженности отремонтированных автодорог в границах населенных пунктов сельского поселения; - Снижение доли протяженности дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям в общей протяженности автомобильных дорог поселения. |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы  | 2018 - 2021 годы  |
| Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств местного бюджета и прогнозная оценка расходов федерального бюджета, областного бюджета, , внебюджетных средств на реализацию целей муниципальной программы, в том числе по годам  | Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 1446,06 тыс. рублей за счет средств местного бюджета, в том числе по годам:2018 год – 892,0 тыс. рублей;2019 год – 554,0 тыс. рублей;2020 год – 0,0 тыс. рублей;2021 год – 0,0 тыс. рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы  | - Увеличение протяженности отремонтированных дорог общего пользования местного значения в целях безопасности дорожного движения; - Соответствие технических характеристик проезжей части отремонтированных дорог общего пользования местного значения нормативным требованиям;- Снижение уровня аварийности в вечернее и ночное время. |

1. Основания для разработки и принятия муниципальной программы:

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

 - [статья 13 (полномочия органов местного самоуправления в сфере дорожной деятельности) Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"](http://docs.cntd.ru/document/902070582).

Таблица 1

Перечень показателей (индикаторов), характеризующих ежегодный ход и итоги реализации муниципальной программы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  показателя (индикатора) | Единица измерения | Значение показателя (индикатора) по годам |
| Отчет | Оценка | Плановый период (прогноз) |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Цель. Развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры |
| Задача 1. Сохранение протяженности соответствующих нормативным требованиям автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет ремонта и реконструкции и монтажа новых линий освещения на них |
| 1.  | Протяженность отремонтированных автодорог в границах населенных пунктов сельского поселения | км. | 10,695 | 11,4 | 19,43 | 19,93 | 20,4 |
| Задача 2. Поддержание внутрипоселковых автомобильных дорог, искусственных сооружений на них на уровне, соответствующем категории дороги |
| 2.  | Снижение доли протяженности дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | 42 | 44 | 76 | 78 | 80 |

5. Сроки и этапы реализации Программы

Программа реализуется в один этап: с 2018 по 2021 гг.

6. Ресурсное обеспечение Программы

Общий объем финансирования Программы составляет – 1446,0 тыс. рублей.

Объем финансирования по годам:

2018 год – 892,0 тыс. рублей;

2019 год – 554,0 тыс. рублей;

2020 год – 0,0 тыс. рублей;

2021 год – 0,0 тыс. рублей.

Объем и источники финансирования муниципальной программы в целом и по годам реализации (тыс. руб.):

Таблица 2

|  |  |
| --- | --- |
|   Год  | Источник финансирования |
|  | областной  бюджет | федеральный     бюджет | бюджет  муниципального района | внебюджетные средства | бюджетсельскогопоселения | всего |
|     1   |      2       |       3        |       4       |      5       | 6  |    7    |
| 2018 | 0 | 0 | 0  | 0 | 892,0 | 892,0 |
| 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 554,0 | 554,0 |
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| ВСЕГО  |  0 | 0  | 0 | 0 | 1446,0 | 1446,0 |

Финансирование мероприятий, указанных в перечне мероприятий Программы, осуществляется в форме бюджетных ассигнований на оплату муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд.

**7.** Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы:

- Увеличение протяженности отремонтированных дорог общего пользования местного значения в целях безопасности дорожного движения;

 - Соответствие технических характеристик проезжей части отремонтированных дорог общего пользования местного значения нормативным требованиям;

- Снижение уровня аварийности в вечернее и ночное время.

II.

Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы, в том числе основных проблем, и прогноз ее развития

В настоящее время протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения Валдгеймского сельского поселения составляет 25,56 км, из них имеют твердое покрытие 6,13 км, что составляет 24 %, остальные – 76 % или 19,43 км с грунтовым покрытием. Протяженность дорог общего пользования местного значения, не соответствующая нормативным требованиям составила – 10,151 км.

Автомобильные дороги подвержены влиянию окружающей среды, хозяйственной деятельности человека и постоянному воздействию транспортных средств, в результате чего меняется технико-эксплуатационное состояние дорог. Для их соответствия нормативным требованиям необходимо выполнение различных видов дорожных работ:

- содержание автомобильной дороги - комплекс работ по поддержанию надлежащего технического состояния автомобильной дороги, оценке ее технического состояния, а также по организации и обеспечению безопасности дорожного движения;

- ремонт автомобильной дороги - комплекс работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильной дороги, при выполнении которых не затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности автомобильной дороги.

Состояние сети дорог определяется своевременностью, полнотой и качеством выполнения работ по содержанию, ремонту, капитальному ремонту и реконструкции дорог и зависит напрямую от объемов финансирования и стратегии распределения финансовых ресурсов в условиях их ограниченных объемов.

Недофинансирование дорожной отрасли в условиях постоянного роста интенсивности движения, изменения состава движения в сторону увеличения грузоподъемности транспортных средств, приводит к несоблюдению межремонтных сроков, накоплению количества не отремонтированных участков, увеличению количества участков с уровнем загрузки выше нормативного и участков с неудовлетворительным транспортно-эксплуатационным состоянием, на которых необходимо проведение реконструкции.

Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации Программы

Реализация мероприятий Программы способствует повышению скорости, удобства и безопасности движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения Валдгеймского сельского поселения. Повышение транспортной доступности за счет развития сети автомобильных дорог в поселении будет способствовать улучшению качества жизни населения и росту производительности труда в отраслях экономики поселения.

III. Основные показатели и анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации муниципальной программы

Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения в сельском поселении, не отвечающих нормативным требованиям, в 2017 году составляла 40 процентов.

Для улучшения показателей по сельскому поселению необходимо увеличение средств, выделяемых на приведение в нормативное состояние автомобильных дорог.

В связи с отсутствием денежных средств в местном бюджете, финансирование на содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения будет происходить поэтапно.

Опережение темпов роста интенсивности движения на автомобильных дорогах по сравнению с увеличением протяженности и пропускной способности автомобильных дорог приводит к росту уровня аварийности на автомобильных дорогах поселения.

Учитывая вышеизложенное, в условиях ограниченных финансовых средств стоит задача их оптимального использования с целью максимально возможного снижения количества проблемных участков автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Применение программно-целевого метода в развитии автомобильных дорог общего пользования местного значения в Валдгеймском сельском поселении позволит системно направлять средства на решение неотложных проблем дорожной отрасли в условиях ограниченных финансовых ресурсов и координировать усилия бюджетов всех уровней.

Реализация комплекса программных мероприятий сопряжена со следующими рисками:

риск ухудшения социально-экономической ситуации в регионе, что выразится в снижении темпов роста экономики и уровня инвестиционной активности, возникновении бюджетного дефицита, сокращении объемов финансирования дорожной отрасли;

риск превышения фактического уровня инфляции по сравнению с прогнозируемым, ускоренный рост цен на строительные материалы, машины, специализированное оборудование, что может привести к увеличению стоимости дорожных работ, снижению объемов ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения;

риск задержки завершения перехода на финансирование работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения в соответствии с нормативами денежных затрат, что не позволит в период реализации Программы существенно сократить накопленное отставание в выполнении ремонтных работ автомобильных дорог поселения и достичь запланированных в Программе величин показателей.

Реализация мероприятий Программы способствует повышению скорости, удобства и безопасности движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения Валдгеймского сельского поселения. Повышение транспортной доступности за счет развития сети автомобильных дорог в поселении будет способствовать улучшению качества жизни населения и росту производительности труда в отраслях экономики поселения.

IV. Механизм управления реализацией муниципальной программы

Комплексная оценка эффективности реализации Программы осуществляется ежегодно в течение всего срока реализации и по окончании ее реализации и включает в себя оценку степени выполнения мероприятий Программы и оценку эффективности ее реализации.

Степень выполнения мероприятий Программы за отчетный год рассчитывается как отношение количества мероприятий, выполненных в отчетном году в установленные сроки, к общему количеству мероприятий, предусмотренных к выполнению в отчетном году.

Степень выполнения мероприятий Программы по окончании ее реализации рассчитывается как отношение количества мероприятий, выполненных за весь период реализации Программы к общему количеству мероприятий, предусмотренных к выполнению за весь период ее реализации.

 Эффективность реализации Программы рассчитывается путем соотнесения степени достижения показателей (индикаторов) Программы к уровню ее финансирования (расходов).

Показатель эффективности реализации Программы (R) за отчетный год рассчитывается по формуле

,

где N – количество показателей (индикаторов) Программы;

 – плановое значение n-го показателя (индикатора);

– значение n-го показателя (индикатора) на конец отчетного года;

 – плановая сумма финансирования по Программе;

– сумма фактически произведенных расходов на реализацию мероприятий Программы на конец отчетного года.

Для расчета показателя эффективности реализации Программы используются показатели (индикаторы), достижение которых предусмотрено в отчетном году.

Оценка эффективности реализации Программы за весь период реализации рассчитывается как среднее арифметическое показателей эффективности реализации Программы за все отчетные годы.

***V. Мероприятия муниципальной программы***

Перечень мероприятий

муниципальной программы «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования «Валдгеймское сельское поселение» на 2018-2021 годы»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственные исполнители (соисполнители) | Срокиспол-нения | Источникфинанси-рования | Объем финансирования по годам (тыс. рублей) |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Всего |
| 1.  | Отсыпка грунтовых дорог  | Администрация сельского поселения   | 2019год | Бюджет поселения | - | 38,9 | - | - | **38,9** |
| 2 | Очистка дорог от снега | 2018-2019годы | Бюджет поселения | 2,0 | 25,1 | - | - | **27,1** |
| 3 | Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию дороги, ведущей к животноводческой ферме с.Валдгейм в рамках участия в государственной программе «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья, продовольствия в Еврейской автономной области» на 2017-2020 годы | 2018-2019годы | Бюджет поселения | 800,0 | 400,0 | - | - | **1200,0** |
| 4 | Аренда опор уличного освещения | 2018- 2019годы | Бюджет поселения | 40,0 | 40,0 | - | - | **80,0** |
| 5. | Оплата за уличное освещение | 2018-2019 годы | Бюджет поселения | 50,0 | 50,0 | - | - | **100,0** |
|  | **ИТОГО:** |  |  |  | **892,0** | **554,0** | **-** | **-** | **1446,0** |